Repertorio Municipale n. in data
Riferimento determinazione dirigenziale n. …………….. in data ……………..
COMUNE DI VENEZIA
AREA LAVORI PUBBLICI MOBILITA’ E TRASPORTI
SCHEMA DI CONTRATTO
Oggetto: C.I. 15010 - RIQUALIFICAZIONE STRUTTURE DEGRADATE DEL PARCO ALBANESE MESTRE. INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, COMPRENSIVA DI F.T.E., ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE E DIREZIONE LAVORI.
(CIG…...........…/CUP F73D21002210001).
Premesso che
L’anno duemila……………., il giorno……………….. del mese di …………………., nella Sede Municipale di Ca’ Farsetti, in Venezia, San Marco n. 4136, Davanti a me, Dott. ……………., Segretario Generale del Comune di Venezia, in tale qualità autorizzato a rogare atti in forma pubblico-amministrativa ai sensi dell’art. 97, comma 4, lettera c) del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, si sono personalmente costituiti i Signori:
tra le parti
Comune di Venezia………………………………. rappresentata dall'Ing. ………………. - Dirigente presso l’Area Lavori Pubblici Mobilità e Trasporti, di seguito semplicemente “Amministrazione comunale”
e
Società o Studio o R.T.: ……………………………….., di seguito denominato/a affidatario, rappresentato/a da ……………… che, nella sua qualità di rappresentante legale con domicilio anche fiscale in …………………………. n. …….., C.F. e P.I. ……………………, di seguito semplicemente “Affidatario”,
si conviene e stipula quanto segue:
ART.1 - Oggetto dell’incarico
1.1 L’Amministrazione Comunale rappresentata dall'Ing./Arch. ………………. - Dirigente presso la Direzione Lavori Pubblici, conferisce “allo/a Società o Studio o R.T., di seguito denominato/a affidatario, rappresentato/a da ……………… che, nella sua qualità di rappresentante legale/procuratore generale o speciale di cui alla procura allegata, con domicilio, anche fiscale, in …………… via …………… n. ………., C.F. e P.I. ……………. , accetta l'incarico di progettazione definitiva, comprensiva di progettazione di fattibilità tecnica economica, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori e direzione lavori per un importo presunto delle opere in appalto di € 1.552.500,00.= di cui € 1.500.000,00.= per lavori ed € 52.500,00.= quali oneri per la sicurezza, così suddiviso:
- € 465.750,00.= nella ID. opere E.20 (L. 143/49 cl. I^ c);
- € 621.000,00.= nella ID. opere S.03 (L. 143/49 cl. I^ g);
- € 41.400,00.= nella ID. opere IA.01 (L. 143/49 cl. III^ a);
- € 62.100,00.= nella ID. opere IA.02 (L. 143/49 cl. III^ b);
- € 103.500,00.= nella ID. opere IA.03 (L. 143/49 cl. III^ c);
- € 258.750,00.= nella ID. opere IA.04 (L. 143/49 cl. III^ c);
1.1bis. L’Affidatario designa per l’espletamento dell’incarico di cui sopra:
- l’…... ……… ………iscritto all’Albo Professionale degli ………….. della Provincia di ............. con il n. …….., per la redazione della progettazione ;
- l’……… ……… iscritto all’Albo Professionale degli ………….. della Provincia di ............. con il n. ………e negli elenchi del Ministero dell’Interno di cui all’art. 16 c.4 del Dlgs 139/2006 per la progettazione antincendio;
- l’arch./ing.………iscritto all’Albo Professionale degli ………….. della Provincia di ............. con il n. …….., in possesso dei requisiti di cui all’art. 98 del D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 e s.m.i. per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;
- l’…... iscritto all’Albo Professionale degli ………….. della Provincia di ............. con il n. …….., per la direzione dei lavori;
- l’…... iscritto all’Albo Professionale degli ………….. della Provincia di ............. con il n. …….., in qualità di ispettore di cantiere;
1.2. L’Affidatario si impegna, nello svolgimento dell’incarico al rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., del D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 e s.m.i. per le parti ancora vigenti, del decreto del Ministero Infrastrutture Trasporti n. 49 del 7 marzo 2018, nonchè di quanto previsto dal D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 e s.m.i., attuando un costante aggiornamento alle ulteriori normative e prescrizioni che dovessero intervenire, verificando nel dettaglio eventuali aggiornamenti anti COVID secondo le indicazioni normative fornite dai DPCM e dalle linee di indirizzo già definite, e ne assume le relative responsabilità.
1.3. L’Affidatario, al quale, per effetto del presente atto, vengono richieste prestazioni di tipo specialistico, è obbligato all’osservanza delle norme di legge e regolamento vigenti per le specifiche categorie di opere strutturali in cemento armato, metalliche e lignee con particolare riferimento alla L. 1086/1971 e al D.M. 17.01.2018 e s.m.i. di aggiornamento relativo alle norme tecniche per le costruzioni, al D.M. 12.04.1996 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi” e s.m.i., al D.M. 16.02.2007 “Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere di costruzione”, al D.M. 09.03.2007 “Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”, al D.P.R. n.151 in data 1.08.2011 “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi”, al DM 07.08.2012 “Disposizioni relative alle modalità delle istanze in materia di prevenzione incendi...” al D.M. 03.08.2015 n. 51 “Approvazione norme tecniche di prevenzione incendi”, alle norme sul contenimento energetico nell’edilizia L.10/91, DPR 412/93, D.Lgs 192/05, DPR 59/2009, DM 26.06.09, D.M. 26/06/2015, Impianti elettrici DM 37/08, Barriere architettoniche DM 14.06.1989 n.236, DPR 503/1996, DGRV 509 del 2.03.2010, CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM) di cui all’art. 34 del DLGS 50/16 e DM 11.10.2017, DM 01/12/1975, D.Lgs 09/04/2008 n. 81, D.M. 22/01/2008 n. 37, L. 09/01/1991 n. 10, D.P.R. n. 412 del 26.08.1992, D.Lgs n. 192 del 19/08/2005, D.Lgs n. 311 del 29/12/2006, D.Lgs. n. 28 del 3/03/2011, Norme UNIriferite agli impianti tecnologici di riscaldamento, idraulici, elettrici, Norme UNI-VV.F..
L’Affidatario dovrà svolgere il servizio di progettazione in ottemperanza a quanto disposto dal legislatore in materia di Governance del PNRR, di cui al D.L. n. 77 del 31/05/2021 convertito in data 30 luglio 2021, è pubblicata la Legge 29 luglio 2021, n. 108, ed a quanto stabilito dall’art. 6 comma 2 del Decreto del Ministero dell’Interno di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 aprile 2022 relativamente al principio di non arrecare un danno significativo DNSH “Do no significant harm” applicando i conseguenti metodi gestionali ed operativi che devono trovare applicazione nella progettazione e nella realizzazione dell’opera.
1.4. L’Amministrazione Comunale si riserva di confermare l'affidamento della progettazione esecutiva e dei relativi piani di sicurezza e coordinamento, a seguito dell’approvazione della progettazione definitiva, comprensiva della progettazione di fattibilità tecnica economica.
L’Amministrazione Comunale si riserva, altresì, di confermare l'affidamento della direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, dopo che la succitata progettazione esecutiva avrà ottenuto le prescritte approvazioni.
1.5. Qualora nella vigenza dell'incarico dovessero sorgere esigenze in merito a modifiche e/o integrazioni della progettazione e/o redazione di modifiche connesse in fase di esecuzione con l’adozione di perizie di variante, tali da far presumere un aumento dell'importo delle competenze rispetto alle previsioni originarie, l'Affidatario ne darà tempestiva comunicazione all'Amministrazione Comunale e procederà solamente dopo aver sottoscritto un contratto integrativo del presente, successivamente ad apposito atto di integrazione dell'impegno di spesa. In mancanza di tale preventiva procedura, il Comune non riconoscerà l'eventuale pretesa di corrispettivo aggiuntivo.
1.6. L'Affidatario è responsabile per i danni subiti dall’Amministrazione Comunale in conseguenza di errori od omissioni della progettazione ai sensi dell'art. 106 commi 9 e 10 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. La responsabilità si estende anche ai costi di riprogettazione ed ai maggiori oneri che l’Amministrazione deve sopportare in relazione all’esecuzione delle varianti, fermo restando in ogni caso l’esperibilità di ulteriori azioni risarcitorie.
1.7. Per l’esecuzione dell’incarico, l'Affidatario si potrà avvalere delle collaborazioni e consulenze che riterrà opportune, sotto la propria personale responsabilità, da lui autorizzate, ai sensi dell’art. 31 comma 8 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., fermo restando l’importo del compenso di cui ai successivi articoli.
ART. 2 - Prestazioni professionali
2.1. L’incarico deve essere espletato in base alle indicazioni che saranno fornite dal Dirigente e/o Responsabile del Procedimento, nonché in base alle informazioni assunte presso altri Assessorati comunali, Enti ed Aziende interessate all’intervento, nell’osservanza delle norme vigenti in materia ed in particolare:
1) Enti gestori di sottoservizi;
2) ed altri se necessari;
Il progetto deve contemplare la redazione degli elaborati necessari relativi all’esame preventivo, da parte degli Enti, dei progetti in merito alla prevenzioni incendi, eliminazione delle barriere architettoniche, nonché di qualsiasi altro Ente ed Azienda competente nel settore specifico ad esprimere parere e/o prescrizioni .
2.2. In particolare l'incarico comprende le seguenti prestazioni di progettazione integrale e coordinata:
2.2.1. Progettazione definitiva:
- Relazione generale;
-	Relazioni tecniche e relazioni specialistiche;
- Relazione idraulica;
- Relazione sismica e sulle strutture;
- Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali;
-	Elaborati grafici;
-	Calcoli delle strutture e degli impianti;
-	Relazione sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie;
-	Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;
-	Censimento e progetto di risoluzione delle interferenze;
-	Elenco dei prezzi unitari ed eventuale analisi;
-	Computo metrico estimativo;
-	Quadro economico con l’indicazione dei costi della sicurezza ;
-	Elaborati di progettazione antincendio (DM 16.02.1982 e s.m.i.), da presentare al comando Provinciale dei VV.F. con acquisizione del relativo parere favorevole;
-	Diagnosi energetica e relazione energetica (ex legge 10/91) dell’ edificio esistente;
- documentazione DNSH “Do no significant harm” da inserire in apposito capitolo della relazione generale .
2.2.2. Progettazione esecutiva
- Relazioni generale;
- Relazioni specialistiche comprensive di Piano gestione rifiuti e Piano Ambientale di cantierizzazione o equivalente;
- Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
- Elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e miglioramento ambientale;
- Particolari costruttivi e decorativi;
- Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
- Computo metrico estimativo;
- Quadro economico;
- Cronoprogramma;
- Elenco dei prezzi unitari ed eventuale analisi;
- Schema di contratto,
- Capitolato speciale di appalto, comprensivo della disciplina delle riserve;
- Quadro dell’incidenza percentuale della quantità di manodopera.
- documentazione DNSH “Do no significant harm” da inserire in apposito capitolo della relazione generale.
2.2.3. Il progetto deve essere corredato, ove occorra, dalla relazione sulle indagini di cui al D.M. n.47 dell'11.03.88 e s.m.i., relativo alle norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni.
Tali indagini, comprese quelle di natura tecnica specifica che risultassero necessarie, saranno eseguite a cura e spese dell’Amministrazione, la quale provvederà all’assegnazione delle stesse, sulla base di un progetto di indagine predisposto dall'Affidatario che, a tal fine, redigerà apposito preventivo di spesa, elaborato grafico e Foglio Condizioni Particolari di Appalto.
2.2.4. Criteri ambientali minimi progettazione
Ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 50/2016 l’Affidatario dovrà, ove applicabili e compatibili con le esigenze di tutela del compendio immobiliare, recepire nella progettazione tutti i criteri di cui al D.M. 11.10.2017 del Ministero dell’Ambiente e, conseguentemente, redigere un documento che relazioni sui criteri adottati, sulle modalità di applicazione e di verifica degli stessi.
Il progetto dovrà essere redatto tenendo conto anche degli eventuali successivi criteri che dovessero entrare in vigore durante la fase di progettazione.
L’Affidatario redigerà tutta la documentazione progettuale comprensiva anche del capitolato speciale d’appalto, le voci delle lavorazioni, l’analisi dei prezzi ed ogni altro documento progettuale inserendovi e facendo riferimento a detti criteri , se ritenuti compatibili.
2.2.5. Coordinamento sicurezza in fase di Progettazione
Scopo dell’incarico è assicurare che nella fase di progettazione dell’opera ed al momento delle scelte tecniche nell’esecuzione del progetto e nell’organizzazione delle operazioni di cantiere, siano rispettati ed applicati i principi e le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 e s.m.i.;
2.2.5.1 Progettazione definitiva, comprensiva della progettazione di fattibilità tecnica ed economica:
- Prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro per la stesura dei piani di sicurezza con i seguenti contenuti minimi:
- a) l’identificazione e la descrizione dell’opera, esplicitata con la localizzazione del cantiere e la descrizione del contesto in cui è prevista l’area di cantiere, descrizione sintetica dell’opera con riferimento alle scelte progettuali preliminari individuate nelle relazioni illustrativa e tecnica; relazione sintetica concernente l’individuazione, l’analisi e valutazione di rischi in riferimento all’area ed all’organizzazione dello specifico cantiere, all’organizzazione del cantiere e alle lavorazioni; le scelte progettuali ed organizzative, le procedure e le misure preventive e protettive, in riferimento all’area di cantiere, all’organizzazione del cantiere, e alle lavorazioni; stima sommaria dei costi della sicurezza, determinata in relazione all’opera da realizzare (in assenza di costi standardizzati applicando parametri desunti da interventi similari realizzati, ovvero redigendo un computo metrico estimativo di massima).
2.2.5.2. Progettazione esecutiva: Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’art. 100 del D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 e s.m.i., e quadro di incidenza della manodopera:
- redazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’art.100, comma 1 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., i cui contenuti sono specificati all’allegato XV;
- computo metrico estimativo dei costi della sicurezza;
- predisposizione del fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera, i cui contenuti sono definiti all’allegato XVI;
- coordinamento dell’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 90, comma 1 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- valutazione del rischio dovuto alla presenza di ordigni bellici inesplosi rinvenibili durante le attività di scavo nei cantieri.
2.3. L’Affidatario è tenuto a presenziare ad eventuali incontri da effettuarsi con l’Amministrazione/cittadinanza ed inerenti all’intervento in argomento producendo, se richiesto, materiale necessario per una migliore rappresentazione delle opere, come ad esempio render, foto inserimenti, slides, ecc..
2.4. Nessun altro compenso è dovuto all’Affidatario nel caso di modifiche di lieve entità, nel caso di adeguamento dei progetti stessi alle prescrizioni eventualmente disposte dai predetti Enti, nel caso di variazioni che risultino necessarie alla conclusione positiva della verifica e alla validazione del progetto.
2.4.1. Qualora il progetto, nonostante le integrazioni predette, presentasse inattendibilità tecnica ed economica, motivata dal R.u.p., all'Affidatario non sarà dovuto alcun compenso.
2.5. Direzione Lavori:
L’Affidatario in particolare assume l’obbligo delle seguenti prestazioni:
Direttore dei Lavori
a) Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione;
b) Liquidazione - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile, tenuta dei libretti di misura e dei registri di contabilità, predisposizione stato di avanzamento dei lavori (SAL), conto finale dei lavori;
c) Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d’uso e manutenzione;
d) Assistenza giornaliera;
e) Compilazione del giornale dei lavori;
f)	Verifica del rispetto degli obblighi dell’esecutore e del subappaltatore;
g)	Verifica del rispetto delle norme in tema di sostenibilità ambientale, verifica del rispetto da parte dell’esecutore dei lavori nella presentazione della documentazione e della certificazione di prodotto, nonché nell’esecuzione delle lavorazioni dei CAM previsti dal capitolato speciale d’appalto;
h) Documentazione fotografica in formato digitale con riferimenti visivi planimetrici, descrizione estesa video formato digitale esplicativa delle lavorazioni e confezionamento finale da concordare con il R.U.P.;
La contabilità dei lavori dovrà essere effettuata attraverso l’utilizzo di strumenti elettronici. I programmi informatizzati devono essere preventivamente accettati dal RUP, che ne verifica l’idoneità e la conformità alle prescrizioni contenute nel D.M. 49/2018 (art. 15). L’Affidatario conferma o rettifica, previe opportune verifiche, le dichiarazioni degli incaricati e sottoscrive ogni documento contabile, (libretto delle misure, liste settimanali delle economie, sommario del registro di contabilità, registro di contabilità, stato di avanzamento lavori, certificato di pagamento, visto di conformità sulle fatture) garantendone la tempestiva emissione secondo le cadenze del capitolato.
2.6. L’Affidatario incaricato appone la firma su tutti gli atti e su tutti i documenti tecnico-amministrativi e contabili di seguito elencati e ne assume la piena responsabilità:
- verbale di consegna dei lavori, sospensione e ripresa;
- documentazione contabile (libretto delle misure, liste quindicinali
delle opere in economia, stato di avanzamento lavori e stato finale,
registro di contabilità);
- perizie suppletive e/o variante;
- certificato di ultimazione dei lavori;
- conto finale, relazione sul conto finale;
- relazione riservata sulle eventuali riserve;
2.7. L’Affidatario è tenuto a presentare all’Amministrazione rapporti mensili sull’avanzamento dei lavori con monitoraggio economico-finanziario, a presenziare a riunioni tecnico-amministrative con l’Impresa - Committenza (R.U.P.) – Direzione Lavori e redigere i relativi rapporti con cadenza quindicinale.
2.8. Laddove la prestazione di coordinatore per l’esecuzione dei lavori sia affidata a un soggetto diverso dal direttore dei lavori nominato, il predetto coordinatore assume la responsabilità per le funzioni ad esso assegnante dalla normativa sulla sicurezza, operando in piena autonomia.
2.9. Ispettore di Cantiere
All’Ispettore di cantiere spetta la verifica dei documenti di accompagnamento delle forniture di materiali assicurando che siano conformi alle prescrizioni ed approvati dalle strutture di controllo in
 qualità del fornitore, inoltre:
- la verifica, prima della messa in opera, che i materiali, le apparecchiature e gli impianti abbiano superato le fasi di collaudo prescritte dal controllo di qualità o dalle normative vigenti o dalle prescrizioni contrattuali in base alle quali sono stati costruiti;
- il controllo sulla attività dei subappaltatori;
- il controllo sulla regolare esecuzione dei lavori con riguardo ai disegni ed alle specifiche tecniche contrattuali;
- l’assistenza alle prove di laboratorio;
- l’assistenza ai collaudi dei lavori ed alle prove di messa in esercizio ed accettazione degli impianti;
- la predisposizione degli atti contabili quando siano stati incaricati dal direttore dei lavori.
2.10. L’Amministrazione si riserva d’impartire indirizzi e disposizioni nel corso dello svolgimento dell’incarico, nonché eventuale variante alle previsioni progettuali relative al programma degli interventi.
Gli elaborati relativi ad eventuali perizie di variante devono essere consegnati al Comune di Venezia nelle forme previste dal comunicato del Presidente dell’Anac del 23.11.2016.
2.11. Per la gestione delle contestazioni su aspetti tecnici e delle riserve, l’Affidatario deve attenersi alla relativa disciplina prevista dalla stazione appaltante e riportata nel capitolato speciale d’appalto.
2.12.	Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione: l’Affidatario incaricato assume tra l’altro i seguenti obblighi:
- garantire, nelle forme più opportune, la costante reperibilità nell’orario di lavoro dell’impresa durante tutta la durata dei lavori; a garanzia della sicurezza del cantiere dovrà, comunque, garantire la propria personale presenza in cantiere, almeno 2 (due) volte alla settimana e ogniqualvolta se ne ravvisasse la necessità in ragione della specificità delle lavorazioni programmate;
- verificare con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e coordinamento di cui all’art.100 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
- verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui al succitato art. 100, dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori, assicurandone la coerenza con quest'ultimo e, ove necessario, adeguare il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al predetto art. 100 ed il fascicolo di cui all’art. 91, comma 1, lett. b) del citato Decreto Legislativo, in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
- organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
- verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
- segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli art. 94, 95, 96 e 97, comma 1 e alle prescrizioni del piano di cui all’art.100 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. ove previsto, e proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto;
- sospendere in caso di pericolo grave ed imminente direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate;
- comunicare in forma scritta, alla D.L. e al R.U.P., per ogni visita in cantiere, su apposite schede, osservazioni ed eventuali suggerimenti.
ART. 3 - Elaborati: forma, consegna e modalità
3.1. L'Affidatario si impegna a consegnare gli elaborati relativi all'incarico ricevuto, come di seguito indicato:
- Progetto definitivo, comprensivo della progettazione di fattibilità tecnica economica e del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza, completo in tutte le sue parti: nel numero di 2 (due) copie cartacee, e in formato digitale contenente tutta la documentazione conforme alla copia redatta firmata digitalmente, e in formato editabile;
- Progetto esecutivo comprensivo dei relativi piani di sicurezza e coordinamento, completo in tutte le sue parti: nel numero di 2 (due) copie cartacee, e in formato digitale contenente tutta la documentazione conforme alla copia redatta e firmato digitalmente, e in formato editabile, necessaria all'espletamento della gara d'appalto.
3.2. Gli atti progettuali devono essere così evidenziati:
- n. 1 fascicolo con timbro “originale”, datato e firmato dall'Affidatario;
- n. 1 fascicolo con timbro “copia”, datato e firmato dall'Affidatario;
3.3. Tutti gli elaborati dovranno essere redatti nei formati e secondo le modalità indicate di seguito:
3.3.1. Disegni:
- Generale: nella stesura digitale ogni file dovrà contenere una tavola contenente un solo disegno, ad eccezione della tavola dedicata alla corografia. Qualora sia necessario l'uso del colore, dovrà essere usata una tecnica che permetta la lettura inequivocabilmente corretta del documento sia esso testo, grafico, o disegno, anche quando questo venga riprodotto in bianco e nero.
- Formato: I formati ammessi sono: A3 A2 A1 A0; i disegni che in fase di stampa dovessero superare le dimensioni del formato massimo (A0) dovranno essere tagliati ed inseriti nel formato con fascia di sovrapposizione dove viene praticato il taglio cartografico.
- Intestazione disegno: I campi: Area, Progetto, Indirizzo, Tavola, Scala, Data, Municipalità.
  I campi: Codici ed Area della testata dovranno essere compilati in base alle indicazioni fornite dal R.U.P.
  Della testata vengono forniti i files relativi a ciascun formato.
- Formato digitale: Il disegno vettoriale dovrà essere salvato in formato DWG almeno per Autocad 2008, ed ogni file dovrà essere corredato del relativo file di assegnazione penne pcp e scala di plottaggio plt e tutte quelle indicazioni necessarie ad una corretta stampa dell'elaborato.
  Il disegno raster, le fotografie, etc. dovranno essere salvati in uno dei seguenti formati: tif 4, gif, jpeg, PDF o altri formati da concordare.
  I disegni prodotti su files in PDF dovranno essere dotati di firma digitale.
  I documenti dovranno essere forniti e salvati in formato compatibile con software liberi (quali Libre Office) e per Windows con	estensione .doc
3.3.2. Testi:
- Testo: I documenti di testo dovranno essere forniti salvati in formato compatibile con software liberi (quali Libre Office) per Windows con estensione .odt
- Tabelle: I documenti e le tabelle dovranno essere forniti in formato compatibile con software liberi (quali Libre Office) per windows con estensione .ods
- Presentazione: I documenti di presentazione dovranno essere forniti in formato compatibile con software liberi (quali Libre Office) per windows con estensione .odp
Gli elaborati provenienti da db verticali, dovranno essere forniti in	formato txt come da esportazione del programma sorgente.
3.3.3. File leggimi:
All'interno del formato digitale dovrà esserci il file con nome "leggimi" contenente l'elenco di ogni elaborato fornito, e per i disegni a n° tavola dovrà corrispondere la descrizione Progetto-Tavola , dovrà essere redatto in formato tabella.
3.4. Dati intestazione:
All'interno del formato digitale dovrà esserci il file con nome "Dati_intestazione" redatto in formato tabella contenente i dati riportati in testata per ogni tavola.
ART. 4 – Altre condizioni disciplinanti l’incarico
4.1. L’affidatario accetta che nessun ulteriore compenso è allo stesso dovuto:
- nel caso di modifiche di lieve entità;
- nel caso di adeguamento del progetto stesso alle prescrizioni eventualmente disposte dagli Enti di cui al punto 2.1.;
- nel caso di adeguamento del progetto stesso alle prescrizioni e/o variazioni eventualmente richieste dal R.U.P.;
- nel caso di variazioni che risultino necessarie alla conclusione positiva della verifica del progetto.
4.2. Qualora nella vigenza dell’incarico dovessero sorgere esigenze in merito a modifiche e/o integrazioni della progettazione, non ricomprese nel punto 4.1 e tali da far presumere un aumento dell’importo delle competenze rispetto alle previsioni originarie, l’Affidatario ne darà tempestiva comunicazione all’Amministrazione comunale e procederà solamente dopo aver sottoscritto un contratto integrativo del presente, successivamente ad apposito atto di integrazione dell’impegno di spese, in applicazione dello stesso compenso e delle stesse percentuale di ribasso come previsto dall’art. 106 del Codice Appalti. In mancanza di tale preventiva procedura, l’Amministrazione comunale non riconoscerà l’eventuale pretesa di onorario aggiuntivo.
4.3. Qualora il progetto, nonostante le integrazioni predette, presentasse inattendibilità tecnica ed economica, motivata dal R.U.P., all'Affidatario non sarà dovuto alcun compenso.
ART. 5 - Ulteriori adempimenti
5.1. In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 47 c.4 del d.l. 31 maggio 2021, n. 77, convertito in l. 29 luglio 2021, nel caso di assunzione di personale necessario per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, l'Affidatario si impegna a riservare una quota pari ad almeno il 30% di dette assunzioni sia all’occupazione giovanile che a quella femminile, ai sensi di quanto dichiarato in sede di offerta.

(eventuale, solo per affidatario con più di 50 dipendenti)
5.2. L'Affidatario, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 47 c.3bis del d.l. 31 maggio 2021, n. 77, convertito in l. 29 luglio 2021 n. 108, si impegna a consegnare entro sei mesi dalla data di sottoscrizione del contratto la certificazione di cui all’art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, nonché una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte.
La relazione dovrà altresì essere trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

(eventuale, solo per affidatario con più di 15 ma meno di 50 dipendenti)
5.2. L'Affidatario, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 47 commi 3 e 3bis del d.l. 31 maggio 2021, n. 77, convertito in l. 29 luglio 2021 n. 108, si impegna a consegnare entro sei mesi dalla data di sottoscrizione del contratto:
- una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilita', dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta;
- la certificazione di cui all’art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, nonché una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte.
I predetti documenti dovranno altresì essere trasmessi alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.
ART. 6 Durata del contratto e tempi di esecuzione
6.1. L’incarico ha durata dalla sottoscrizione del presente contratto fino alla data di emissione del certificato di collaudo.
eventuale
6.1.bis Si prende atto che è stato dato avvio alla prestazione in via di
urgenza ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 lett.a) L. 120/20 di conversione del D.L. 76/2020 e s.m.i., giusta nota PG _______ del
__/__/____).
6.2. Il progetto definitivo, comprensivo della progettazione di fattibilità tecnica economica e del documento contenente l’aggiornamento delle prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza, completo in tutte le sue parti, deve essere consegnato al Comune di Venezia, previa verifica del R.U.P., entro giorni ……….. (…………….) dalla data di sottoscrizione del contratto.
6.3. Successivamente, il progetto esecutivo comprensivo dei relativi piani di sicurezza e coordinamento, completo in tutte le sue parti, deve essere consegnato al Comune di Venezia, previa verifica del R.U.P., entro giorni …..... (…………..) dalla data di comunicazione dell’approvazione del progetto definitivo, comprensivo della progettazione di fattibilità tecnica economica, e la conferma dell’incarico stesso.
6.4. Gli elaborati relativi ad eventuali perizie di variante devono essere consegnati al Comune di Venezia, previa verifica del R.U.P., entro giorni 15 (quindici) dal provvedimento di autorizzazione del R.U.P. ;
ART. 7 Determinazione dei corrispettivi e modalità di pagamento
7.1. I corrispettivi per l’adempimento di quanto sopra indicato, comprensivi di ogni spesa ed onere necessario all’espletamento dell’incarico, sono determinati con riferimento al D.M. 17.06.2016 “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016” .
7.2. Per le spese e gli oneri accessori è computata una somma (IVA ed oneri previdenziali esclusi), pari al ...... (...) del compenso secondo quanto previsto dall'art. 5 del medesimo D. M.
7.3. I corrispettivi complessivi (compensi, spese ed oneri accessori inclusi), al netto della riduzione del ……...%, sono quantificati in via presuntiva in € ………..,00.= (IVA ed oneri previdenziali esclusi), giusta offerta economica, presentata in sede di gara, che a tutti gli effetti è da considerarsi parte integrante del presente contratto, così suddivisi:
- € ................ .= per progettazione definitiva, comprensiva del progetto di fattibilità tecnica economica ed del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza;
- € ..................= per progettazione esecutiva e piano di sicurezza e coordinamento;
- € …………………...-= per direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione, liquidazione, rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile, contabilità dei lavori a misura, nonché per tutti gli atti contabili previsti dalla normativa vigente, ispettore di cantiere e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori;
7.4. Progettazione e Coordinamento Sicurezza in fase di progettazione: il pagamento dei corrispettivi avverrà per ogni singola fase progettuale, salvo quanto previsto all'art. 4, punto 4.3, dopo la data di approvazione dei progetti da parte degli Organi competenti e dell’Amministrazione Comunale, mediante disposizione di pagamento del Dirigente competente, entro giorni 30 (trenta) dalla successiva presentazione di parcella tramite fattura elettronica debitamente liquidata dall’Area Lavori Pubblici Mobilità e Trasporti.
7.4.1. Qualora dette approvazioni, per motivi non imputabili all'Affidatario, non intervenissero entro giorni 120 (centoventi) dalla consegna degli elaborati, saranno corrisposti acconti nella misura del 90% del corrispettivo relativo alla singola fase; trascorsi ulteriori giorni 60 (sessanta), si provvederà al pagamento del saldo. La corresponsione dei corrispettivi in acconto e a saldo avverrà con le medesime modalità previste al precedente comma.
7.4.2. L'Amministrazione Comunale provvederà ad approvare il progetto definitivo, comprensivo della progettazione di fattibilità tecnica economica, ed esecutivo solo dopo aver acquisito il relativo verbale di verifica redatto in contraddittorio con l'Affidatario, debitamente sottoscritto.
7.5. I corrispettivi relativi alle prestazioni di Direzione Lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione, liquidazione, rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile, contabilità dei lavori a misura, nonché per tutti gli atti contabili previsti dalla normativa vigente, ispettore di cantiere e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, saranno corrisposti in acconto proporzionalmente agli importi degli stati di avanzamento dei lavori sull’importo del presente contratto al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all’articolo 30, comma 5-bis, del D. Lgs. n. 50/2016, fino al raggiungimento massimo del 90%, mediante disposizione del Dirigente competente entro giorni 30 (trenta) dalla successiva presentazione di parcella debitamente liquidata dall’Area Lavori Pubblici Mobilità e Trasporti.
7.5.1. Il residuo 10% a saldo verrà corrisposto dopo l’emissione del certificato di collaudo, con le medesime modalità previste al precedente punto 7.5.
7.6. La somma relativa alle spese ed agli oneri accessori è pagata con le stesse modalità fissate per la corresponsione dei corrispettivi sopra indicate.
In caso di affidamento a Raggruppamento Temporaneo:
7.7. La parcella sarà emessa da …………, Mandatario indicato nell’atto di Raggruppamento Temporaneo di ……………. e mandato collettivo in data …………n. ……… di Rep. e n. ………..di Raccolta del Notaio …………., notaio in ………………. .
ART. 8 – Ritardi, inadempimenti e penali
8.1. Fase di progettazione: qualora la presentazione del progetto venisse ritardata oltre i termini sopra stabiliti, per cause imputabili all'Affidatario, sarà applicata una penale pari all'1 per mille del corrispettivo professionale, per ogni giorno di ritardo, che sarà trattenuta dal pagamento del saldo.
Nel caso in cui il ritardo eccedesse i giorni 15 (quindici), l'Amministrazione senza obbligo di messa in mora, resterà libera da ogni impegno e potrà risolvere il contratto ,senza che l'Affidatario possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per compensi che spese e oneri accessori, salvo il corrispettivo dovuto per la prestazione parziale, sempre se questa sia effettivamente utilizzabile.
8.2. Fase di esecuzione lavori – coordinamento sicurezza: nel caso di inosservanza degli obblighi previsti dagli art. 2 e 6 ed in particolare degli obblighi di presenza in cantiere e di consegna della documentazione, verrà applicata una penale giornaliera pari al 1 (uno) per mille, da trattenersi sui compensi dovuti sino al raggiungimento del 20%.
Oltre la terza mancanza certificata il Comune potrà procedere alla risoluzione del contratto nei confronti dell'Affidatario.
Tale risoluzione potrà avvenire anche nell’eventualità di manifesta carenza nell’azione di tutela della sicurezza e salute degli addetti ai lavori alla quale egli è preposto ovvero di mancanze gravi nell’attività professionale, che siano state causa diretta od indiretta di danni a persone o cose.
8.3. Qualora l’Affidatario, non ottemperando all’obbligo previsto dall’art. 47 c.4 del d.l. 31 maggio 2021, n. 77, convertito in l. 29 luglio 2021, n. 108 e venendo meno all'impegno assunto in sede di offerta, assuma del personale necessario per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali senza rispettare una quota pari ad almeno il 30% sia all’occupazione giovanile che a quella femminile, sarà applicata una penale pari all'1 per mille del corrispettivo professionale, per ogni giorno di ritardo, che sarà trattenuta dal pagamento del saldo.

(Eventuale, solo per affidatario con più di 50 dipendenti)
8.4. Qualora l'affidatario non ottemperi all'obbligo previsto dall'art. 5 punto 5.2. del presente contratto, ai sensi dell'art. 47 c.6 del d.l. 31 maggio 2021, n. 77, convertito in l. 29 luglio 2021, n. 108 sarà applicata una penale pari all'1 per mille del corrispettivo professionale, che sarà trattenuta al pagamento del saldo.

(Eventuale, solo per affidatario con più di 15 ma meno di 50 dipendenti)
8.4. Qualora l'affidatario non ottemperi agli obblighi previsti dall'art. 5 punto 5.2. del presente contratto, ai sensi dell'art. 47 c.6 del d.l. 31 maggio 2021, n. 77, convertito in l. 29 luglio 2021, n. 108 sarà applicata una penale pari all'1 per mille del corrispettivo professionale per ciascuna violazione, che sarà trattenuta al pagamento del saldo.
Nel caso in cui l'inadempimento riguardi la mancata consegna della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni, in aggiunta alla sanzione del paragrafo precedente, l'Affidatario sarà interdetto a partecipare, per un periodo di 12 mesi, sia in forma singola che in raggruppamento, ad ulteriori procedure di affidamento in ambito PNRR e PNC.
8.5. Le penali previste dai commi precedenti, ai sensi dell'art. 50 del d.l. 31 maggio 2021, n. 77, convertito in l. 29 luglio 2021, n. 108, non possono comunque superare complessivamente il 20% dell'importo netto contrattuale.
ART. 9 - Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari
9.1. L'Affidatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari conseguenti alla sottoscrizione del presente contratto nelle forme e con le modalità previste dall’art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i..
L'Affidatario, in particolare, si impegna a trasmettere all’Amministrazione Comunale, entro 7 (sette) giorni dall’accensione del conto (o dei conti) dedicato/i al contratto in oggetto o, se già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni connesse al presente contratto, gli estremi del/i conto/i, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate alle operazioni sullo/gli stesso/i. L'Affidatario si impegna, inoltre, a comunicare all’Amministrazione Comunale ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in questione, entro 7 (sette) giorni dal verificarsi della stessa.
9.2. Nel caso in cui l'Affidatario non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al punto precedente, l’Amministrazione Comunale ha facoltà di risolvere immediatamente il presente contratto mediante semplice comunicazione scritta da inviare mediante comunicazione via posta elettronica certificata o raccomandata con avviso di ricevimento, ove indisponibile la PEC, salvo, in ogni caso, il risarcimento dei danni prodotti da tale inadempimento.
9.3. L'Affidatario si obbliga, inoltre, ad introdurre, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e con i subcontraenti un’apposita clausola con cui essi assumono i medesimi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.. L'Affidatario, a tal fine, si impegna, altresì, a trasmettere alla stazione appaltante copia dei contratti stipulati oltre che con i subappaltatori anche con i subcontraenti.
9.4. L'Affidatario si impegna a dare immediata comunicazione all’Amministrazione Comunale ed alla Prefettura territoriale del Governo della Provincia di Venezia della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraenti) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
9.5. L'Affidatario si impegna a far sì che, nelle fatture o documenti equipollenti emessi nei confronti dell’Amministrazione Comunale per il pagamento in acconto o a saldo di quanto dovutogli ai sensi del presente contratto, il c/corrente di appoggio del pagamento richiesto sia sempre compreso tra quelli indicati al comma 1 del presente articolo. L'Affidatario si impegna, altresì, ad effettuare sui c/correnti di cui al comma 1 i pagamenti dovuti nei confronti dei subappaltatori e dei subcontraenti in relazione al presente contratto, salvo le deroghe concesse dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 od eventuali successive modifiche.
9.6. Ai sensi dell’art. 25, comma 2 bis del D. L. 66/2014 convertito con modificazioni dalla L. 89/2014, le fatture elettroniche, emesse verso l'Amministrazione Comunale, devono riportare il Codice Identificativo di Gara (CIG) e il Codice Unico di Progetto (CUP) indicati nell’oggetto del presente contratto.
ART. 10 – Adempimenti in materia di antimafia
10.1. Si prende atto che in relazione all'Affidatario non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 67 del D. Lgs. 06.09.2011 n.159 e s.m.i., in base alla documentazione pervenuta dalla Prefettura di ...........…, in data ...........…, prot. n. ............
10.2. L'Affidatario si impegna, inoltre, a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 17/09/2019 ai fini della prevenzione dei tentativi d’infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
10.3. Il presente contratto è risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, le informazioni interdittive di cui agli art. 91 e 94 del D. Lgs. 06.09.2011 n.159 e s.m.i..
In tal caso sarà applicata a carico dell'Affidatario una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% dell'importo del contratto, salvo il maggior danno.
10.4. La Stazione Appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 del codice civile, ogniqualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p., 353 bis c.p..
ART. 11 - Riserva di recesso
11.1. Nel caso in cui l’Amministrazione ritenesse comunque, a suo insindacabile giudizio, di non dare ulteriore seguito allo sviluppo dell’incarico, avrà facoltà di recedere dal contratto ai sensi dell’art. 109 del D.lgs 18.04.2016 n. 50 e s.m.i, senza possibilità di opposizione e reclamo da parte dell'Affidatario.
ART. 12 - Proprietà degli elaborati e diritti d'autore
12.1. Gli elaborati resteranno di piena ed assoluta proprietà dell’Amministrazione Comunale la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione.
12.2. Sono fatti salvi conformemente alle norme vigenti i diritti d’autore a tutela della proprietà intellettuale.
ART. 13 - Diritto di pubblicazione
13.1. L’Amministrazione si riserva altresì il diritto alla pubblicazione degli elaborati d’indagine e di progetto presentati dall'Affidatario. Del medesimo diritto potrà avvalersi anche l'Affidatario.
ART. 14 - Adempimenti assicurativi
14.1. L'Affidatario è assicurato mediante polizza professionale di responsabilità civile n. ……….. data ……………. ultimo rinnovo in data …………….., rilasciata dalla Società …………. – Agenzia di ………..Viale ………….– codice subagenzia ………... , con un massimale di € ………………..=.
14.2. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto, l'Affidatario ha presentato apposita garanzia definitiva (cauzione/fideiussione) mediante polizza n. …………. emessa in data …………... dalla Società …………..- Agenzia di …………... per l’importo di € ………….= (pari al …..%) ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i.
14.3. La garanzia deve essere integrata ogni volta che l’Amministrazione Comunale abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.
14.4. La garanzia è svincolata con le modalità previste dall’art. 103, comma 5, del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i. .
14.5. Alla garanzia definitiva si applicano, se dovute, le riduzioni previste dall’art. 93, comma 7 del D.L.gs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., per la garanzia provvisoria.
ART.15 - Codice di comportamento dei dipendenti pubblici
15.1. L'Affidatario, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento interno approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 314 del 10/10/2018 e s.m.i.
15.2. A tal fine, si dà atto che l’Amministrazione Comunale ha trasmesso all'Affidatario, ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. n.62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e s.m.i., copia del Codice di comportamento interno stesso, per una sua più completa e piena conoscenza. L'Affidatario si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell’avvenuta comunicazione.
15.3. La violazione degli obblighi di cui alle deliberazioni di Giunta comunale sopra richiamate, può costituire causa di risoluzione del contratto.
15.4. L’Amministrazione Comunale, verificata l’eventuale violazione, contesta per iscritto all'Affidatario il fatto, assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate ovvero risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.
ART. 16 - Trattamento dei dati personali
16.1. Le parti danno atto che è stato provveduto, in sede di procedura di gara per l’appalto in oggetto e in attuazione degli obblighi discendenti dal Regolamento UE 2016/679, a fornire l’informativa per i dati personali trattati nell’ambito del presente procedimento o in ulteriori documenti ad esso collegati, esclusivamente ai fini della conclusione della procedura di gara e del presente contratto e per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso.
16.2. Le parti si impegnano a non comunicare i predetti dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell’esecuzione del contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali. In particolare il trattamento si svolgerà nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del regolamento Ue 2016/679 e dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso regolamento, garantendo, ai sensi dell'art. 32 del regolamento UE 2016/679, la loro sicurezza con adeguate misure di protezione al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale. I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative procedure.
16.3. La stazione appaltante tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l’esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi. Con la sottoscrizione del presente contratto, l’Affidatario acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti, tramite il sito internet www.comune.venezia.it.
ART. 17 Risoluzione contratto
17.1. Oltre alle ipotesi espressamente previste dalla legge e a quanto previsto al precedente art. 8 (rif. articolo Ritardi, inadempimenti e penali), la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il presente contratto nel caso di perdita, da parte dell'Affidatario, dei requisiti per l'esecuzione del servizio, quali fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ivi compresa la violazione del divieto di cui all'art. 53, comma 16 ter del d. lgs. 30.3.2001, n. 165.
La risoluzione avviene mediante comunicazione via posta elettronica certificata o raccomandata con avviso di ricevimento, ove indisponibile la PEC, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti.
17.2. L’Affidatario è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.
ART. 18 - Definizione delle controversie
18.1. In caso di eventuali controversie in ordine all’interpretazione e all’applicazione del presente contratto, si farà ricorso al Giudice competente del Foro di Venezia.
ART. 19 – Spese
19.1. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula ed alla registrazione del presente contratto di incarico, ivi compresi i bolli, le tasse, i diritti e le copie, sono ad esclusivo carico dell'Affidatario.
Letto, confermato e sottoscritto.
Venezia-Mestre
Il presente contratto, che consta di n…..(………….) fogli, viene sottoscritto dalle parti con firma digitale ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 e successive modifiche.
L'Affidatario	F.to
Il Dirigente	F.to
Il Segretario Generale	F.to
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del Codice Civile il sottoscritto, …………………………………….nella sua qualità di rappresentante legale/procuratore generale o speciale della Società o Studio o R.T. dichiara di approvare specificamente le condizioni di cui agli articoli 8, 9, 10, 11, 15, 17, 18, (<- rif. articoli di Ritardi, inadempimenti, penali, Obbligo di Tracciabilità flussi finanziari, Adempimenti in materia di antimafia, Riserva di recesso, Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, Risoluzione del contratto, Definizione delle controversie ), del presente contratto.
Firma