COMUNE DI VENEZIA
N. Repertorio Municipale
# SCHEMA DI CONTRATTO
# APPALTO
###### PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI “VE 6.1.2.A_3 - REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE VIA DELLE MACCHINE VIA PACINOTTI” - GARA N. ../…. - C.I. 15030 - CIG: …………………. - CUP: F71B21005930006
REPUBBLICA ITALIANA
L’anno …………………. il giorno ……. ( …………………….) del mese di ………………………, nella Sede Municipale di Venezia, Viale Ancona n. 63.
Davanti a me, Dott.ssa Silvia Asteria, Segretario Generale del Comune di Venezia, in tale qualità autorizzato a rogare atti in forma pubblico-amministrativa ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. c) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si sono personalmente costituiti i Signori:
a) ………………………., C.F.: …………………………., in qualità di Legale Rappresentante dell’impresa ……………………., come risulta dall’accertamento d’ufficio eseguito presso il Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di ………………..., Documento n. …………………... in data ……………….., ai sensi dell’art. 43 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, (EVENTUALE) che agisce in nome e per conto dell’impresa capogruppo mandataria dell’associazione temporanea d’imprese tra: ……………... (capogruppo), …………………….. (mandante), giusta atto di raggruppamento temporaneo d’imprese con mandato di rappresentanza in data …………….. n. ………….. di Repertorio e n. ……………. di Raccolta del Dott. ………….., Notaio in ……………….. iscritto presso il Collegio Notarile del Distretto di …….., registrato a ………….. il …………………….. al n. …………. Serie …., nel presente atto denominato semplicemente “appaltatore”.
Domicilio fiscale dell’Impresa …………………...: 31010 ………………….. Via ………………... - Codice fiscale e partita I.V.A. n.: ………………………...
Domicilio fiscale dell’Impresa ………………….: 34074 ………………….. Via ………………………….., Codice fiscale e partita I.V.A. …………………….
E :
b) Ing. …………………………..., che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del COMUNE DI VENEZIA, che rappresenta nella sua qualità di Dirigente dell’Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti – Settore Viabilità Terraferma e Smart City, domiciliato, per la carica, nel Palazzo Municipale di Venezia, di seguito nel presente atto denominato semplicemente «stazione appaltante».
Domicilio fiscale del Comune di Venezia: 30124 San Marco n. 4137 – Venezia - Codice fiscale n.: 00339370272.
I predetti comparenti, della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario rogante sono certo, sono intervenuti allo scopo di stipulare il presente contratto. Degli stessi ho verificato la validità dei certificati di firma digitale che verranno utilizzati per la sottoscrizione del presente atto.
##### PREMESSO
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. ……. del ../../….., esecutiva depositata agli atti del Comune di Venezia, è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di “VE 6.1.2.A_3 - Realizzazione pista ciclabile via delle Macchine via Pacinotti”, per un importo complessivo da appaltare pari a €______________________, (o.f.e.) di cui €______________________ per compensi relativi alla progettazione esecutiva oppure definitiva ed esecutiva, ed € ________________.=, oneri fiscali esclusi, per lavori, di cui € _______________ a corpo ed € ________________ a misura, oggetto dell’offerta secondo il criterio di aggiudicazione del minor prezzo determinato mediante offerta economicamente più vantaggiosa, € __________________ quali oneri per la sicurezza, già predeterminati dalla stazione appaltante e non oggetto dell’offerta;
- che in seguito a procedura aperta, i cui verbali sono stati approvati con determinazione dirigenziale n. …... del ../../2022, la progettazione esecutiva oppure definitiva ed esecutiva, ed i lavori sono stati aggiudicati al sunnominato appaltatore, per il prezzo complessivo di € __________________, oneri fiscali esclusi, come di seguito specificato, in seguito all’offerta di ribasso pari al _______%, sull’importo a base di gara.
#### TUTTO CIO’ PREMESSO
Le parti convengono e stipulano quanto segue:
Articolo 1. Oggetto del contratto
1. La stazione appaltante affida all’appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l’appalto della progettazione definitiva ed esecutiva e l’esecuzione dei lavori citati in premessa. L’appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto, dell’offerta economica presentata in sede di gara e allegata sotto la lettera A) e sulla base dell’offerta tecnica che viene espressamente richiamata, ancorché qui non materialmente allegata e che le parti dichiarano di ben conoscere ed accettare integralmente.
Articolo 2. Capitolato speciale d’appalto
1. L'appalto viene affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d'Appalto e dal Computo metrico estimativo, integranti il progetto e allegati al presente atto sotto le lettera B), e C) nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
2. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le quantità delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali nonché i prezzi unitari delle stesse singole lavorazioni offerti dall’appaltatore in sede di gara, relativamente alla parte di lavoro “a corpo”, se non limitatamente a quanto previsto dall’articolo 7 del presente contratto. Fanno invece parte del presente contratto i prezzi unitari offerti dall’appaltatore in sede di gara i quali, limitatamente alla parte di lavoro “a misura”, costituiscono i prezzi contrattuali.
Articolo 3. Ammontare del contratto
1. L’importo contrattuale ammonta a € ……………... (diconsi Euro …………………………………..) di cui:
- € …………………… per la progettazione esecutiva
  (oppure)
- € …………………… per la progettazione definitiva;
- € ……………………. per la progettazione esecutiva;
€ …………………………... per lavori veri e propri;
€ ……………………….. quali oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza.
2. L’importo contrattuale è al netto dell’I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.
3. Il contratto è stipulato “a corpo e misura” ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lett. eeeee) e ddddd) del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016.
Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, direzione del cantiere
1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell’articolo 2, comma 1 del capitolato generale d’appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, l’appaltatore ha eletto domicilio nel Comune di Venezia, presso l’Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti.
2. Si richiama espressamente, quale parte integrante del presente contratto, l’art. 4 del capitolato generale d’ appalto sulla condotta personale dei lavori da parte dell’appaltatore e da parte dei suoi rappresentanti.
Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione della progettazione e dell’esecuzione dei lavori
1. la progettazione esecutiva oppure definitiva ed esecutiva deve essere iniziata entro ________ giorni dalla sottoscrizione del presente contratto e deve essere conclusa nei termini e secondo le modalità indicate nel capo 3 del Capitolato Speciale d’appalto.
2. I lavori devono essere consegnati entro __________ giorni dalla approvazione del progetto esecutivo di cui all’art. 13 comma 8 del Capitolato Speciale d’appalto.
3. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni …... (…………………...) naturali, consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
3. L’appaltatore a inizio lavori è obbligato altresì a comunicare alla stazione appaltante - per il successivo inoltro alla Prefettura - l’elenco di tutte le imprese, anche con riferimento agli assetti societari, coinvolte in maniera diretta ed indiretta nella realizzazione dell’opera a titolo di subappaltatori o subcontraenti con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui all’allegato 1, lettera A) al “Protocollo di legalità” sottoscritto in data 17/09/2019 tra la Regione Veneto, le Prefetture, l’ANCI Veneto e l’UPI Veneto allegato ai documenti di gara.
4. L’appaltatore si impegna altresì a comunicare ogni eventuale variazione al predetto elenco successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.
Articolo 6. Penale per i ritardi
1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per la consegna del progetto esecutivo e per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata, ai sensi degli artt. 15 e 23 del Capitolato Speciale d’appalto, una penale pari al uno per mille dell’importo contrattuale, corrispondente ad € ……………...=.
2. In caso di ritardo nell’esecuzione dei lavori, la penale è aumentata delle spese di direzione dei lavori sostenuti dalla stazione appaltante per effetto della maggior durata dei medesimi, in ragione del 10% (dieci per cento) della penale di cui sopra, fatti salvi gli eventuali maggiori danni o ulteriori spese connesse.
3. La penale, con l’applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell’inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell’apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non può superare il 20% dell’importo dell’appalto, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore.

Articolo 7. Variazioni al progetto e al corrispettivo
1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d’opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all’articolo 106 del D.Lgs. 50/2016, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento ai sensi del succitato articolo 106 del D. Lgs. 50/2016.
2. L’elenco dei prezzi unitari, ancorché costituito dai prezzi unitari offerti dall’appaltatore in sede di gara, è vincolante per la valutazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ai sensi dell’articolo 106 del D. Lgs. n. 50/2016.
Articolo 8. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo
1. La modalità di pagamento è disciplinata dal Capitolato speciale d’appalto. Qualora sia erogata l’anticipazione, sull’importo di ogni certificato di pagamento, è operata la trattenuta di un importo pari alla anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima.
2. Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del capitolato generale d’appalto, i pagamenti a favore dell’appaltatore saranno effettuati per stati di avanzamento, mediante emissione di certificati di pagamento secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale d’Appalto.
  3. Come risulta dall’atto di associazione temporanea d’imprese citato in premessa, ciascuna impresa associata provvederà ad emettere in modo autonomo le fatture relativamente al lavoro eseguito. L’impresa capogruppo mandataria provvederà a incassare le somme dovute rilasciandone quietanza liberatoria.
Articolo 9. Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari
1. L’appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari conseguenti alla sottoscrizione del presente contratto nelle forme e con le modalità previste dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. Gli estremi dei conti correnti dedicati e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate alle operazioni sugli stessi sono indicati nelle dichiarazioni in data 24/02/2022 e 09/03/2022 che costituiscono parte integrante del presente contratto.
L’appaltatore si impegna, inoltre, a comunicare alla stazione appaltante ogni vicenda modificativa che riguardi i conti in questione, entro 7 giorni dal verificarsi della stessa.
2. Nel caso in cui l’appaltatore non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al punto precedente, la stazione appaltante avrà facoltà di risolvere immediatamente il presente contratto mediante comunicazione a mezzo posta elettronica certificata, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti da tale inadempimento.
3. L’appaltatore si obbliga, inoltre, ad introdurre, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e con i subcontraenti un’apposita clausola con cui essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. L’appaltatore, a tal fine, si impegna, altresì, a trasmettere alla stazione appaltante copia dei contratti stipulati oltre che con i subappaltatori anche con i subcontraenti.
4. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura territoriale del Governo della Provincia di Venezia della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraenti) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
5. L’appaltatore si impegna a far sì che, nelle fatture o documenti equipollenti emessi nei confronti dell’Ente per il pagamento in acconto o a saldo di quanto dovutogli ai sensi del presente contratto, il c/corrente di appoggio del pagamento richiesto sia sempre compreso tra quelli indicati al comma 1 del presente articolo. L’appaltatore si impegna altresì ad effettuare sui c/correnti di cui al comma 1 i pagamenti dovuti nei confronti dei subappaltatori e dei subcontraenti in relazione al presente contratto, salvo le deroghe concesse dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 od eventuali successive modifiche.
6. Ai sensi dell’art. 25 comma 2 bis del D.L. 66/2014 convertito con modificazioni dalla L. n. 89/2014, le fatture elettroniche, emesse verso la Stazione Appaltante, devono riportare il Codice Identificativo di Gara (CIG) e il Codice Unico di Progetto (CUP) indicati nell’oggetto del presente contratto.
Articolo 10. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione
1. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con l’approvazione del certificato di collaudo.
2. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest’ultima protrattosi per due mesi oltre il predetto termine di due anni equivale ad approvazione.
3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo provvisorio, assuma carattere definitivo.
4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell’appalto fino all'approvazione esplicita o tacita degli atti provvisori di collaudo; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.
Articolo 11. Risoluzione del contratto
1. Oltre alle ipotesi espressamente previste dalla legge, fra cui il mancato rispetto del protocollo di legalità sottoscritto in data 17/09/2019 tra la Regione Veneto, le Prefetture della Regione Veneto, l'ANCI Veneto e l'UPI Veneto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012 n. 190, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto anche nei casi previsti dal Capitolato speciale d’appalto.

Articolo 11 bis. Definizione delle controversie
1. La risoluzione delle controversie relative al presente contratto è disciplinata dagli art. 54 e 55 del Capitolato Speciale d’Appalto.
2. Ove non si proceda all’accordo bonario, il Foro competente è quello di Venezia.

Articolo 12. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere
1. L'appaltatore ha depositato presso la stazione appaltante un proprio Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, nonché un piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui al Titolo IV del D.Lgs. 9.4.2008, n. 81.
2. Il Piano di Sicurezza e Coordinamento e il Piano Operativo di Sicurezza di cui al precedente punto 1, formano parte integrante del presente contratto d'appalto, vengono accettati dalle parti ai sensi dell’art. 96, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008, ciò costituendo in particolare, l’adempimento previsto dall’art. 26, comma 3, del medesimo decreto.
3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e al responsabile dei lavori gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.
4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.
Articolo 13. Adempimenti in materia antimafia
1. Si prende atto che in relazione all’impresa capogruppo mandataria Brussi Costruzioni S.r.l. non risultano sussistere gli impedimenti all’assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell’art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, in quanto risulta iscritta nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) presso la Prefettura di Treviso dalla data del 03/02/2016 e risulta tuttora iscritta con la voce “In aggiornamento”, che mantiene la validità dell’iscrizione come specificato dalla Circolare Ministeriale 11001/119/12 del 14 agosto 2013.
Inoltre, si prende atto che, in relazione all’impresa mandante Adriastrade S.r.l. non risultano sussistere gli impedimenti all’assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell’art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, in quanto risulta iscritta nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) presso la Prefettura di Gorizia dalla data del 19/03/2021 e risulta tuttora iscritta con la voce “In aggiornamento”, che mantiene la validità dell’iscrizione come specificato dalla Circolare Ministeriale 11001/119/12 del 14 agosto 2013.
2. Il presente contratto è risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, le informazioni interdittive di cui agli artt. 91 e 94 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n.159.
3. In tal caso sarà applicata a carico dell’appaltatore, una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% dell’importo del contratto, salvo il maggior danno.
4. L’appaltatore si obbliga a nominare un referente di cantiere con la responsabilità di tenere costantemente aggiornato e disponibile un rapporto di cantiere, contenente l’elenco nominativo del personale e dei mezzi che a qualsiasi titolo operano e sono presenti presso il cantiere, al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche attraverso il ricorso al potere di accesso di cui all’art. 93 del D.Lgs. n. 159/2011. Il rapporto di cantiere dovrà contenere tutti gli elementi elencati nell’allegato C al “Protocollo di legalità” sottoscritto in data 17/09/2019 tra la Regione Veneto, le Prefetture della Regione Veneto, l’ANCI Veneto e l’UPI Veneto allegato ai documenti di gara.
5. L'appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva, alla Stazione Appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali, o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del codice penale.
6. La Stazione Appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 del codice civile, ogniqualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p., 353 bis c.p..
7. La stazione appaltante si riserva di valutare le c.d. informazioni supplementari atipiche – di cui all’art. 1 septies del D.L. 06 settembre 1982 n. 629 convertito nella legge 12 ottobre 1982 n. 726 e successive integrazioni per gli effetti di cui all’art. 92, comma 4, del D.Lgs. n. 159/2011.
Articolo 14. Subappalto
     1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
2. I lavori che l’appaltatore in sede di offerta ha dichiarato di voler eventualmente subappaltare, previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016, sono quelli relativi alle seguenti categorie:
-
-
-
3. Ferme restando le condizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, tali lavori possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal Capitolato speciale d’appalto e dal disciplinare di gara.
4. L’appaltatore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto e nei subcontratti una clausola risolutiva espressa in forza della quale il contratto è risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, le informazioni interdittive di cui agli artt. 91 e 94 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
5. La stazione appaltante si riserva di valutare le c.d. informazioni supplementari atipiche – di cui all’art. 1 septies del D.L. 06 settembre 1982 n. 629 convertito nella legge 12 ottobre 1982 n. 726 e successive integrazioni – ai fini del gradimento dell’impresa sub-affidataria, per gli effetti di cui all’art. 92, comma 4, del D.Lgs. n. 159/2011.
    Articolo 15. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva
1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia definitiva mediante polizza fideiussoria n. ______________ emessa in data __/__/____ dalla _______________________ per l'importo di € ____________ ridotto ai sensi dell’art. 93 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 richiamato dall'art. 103, comma 1, del medesimo decreto, in quanto in possesso delle seguenti certificazioni:
_______________ - certificazione del sistema di qualità ----------------------;
______________ - certificazione del sistema di qualità ------------------------.
2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.
3. La garanzia è svincolata con le modalità previste dall’art. 103, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016.
Articolo 16. Responsabilità verso terzi e assicurazione
1. Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, l'appaltatore assume la responsabilità per danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.
2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione per danni di cui al comma 1, nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di collaudo, con polizza numero …………………… emessa in data …………………. dalla società/dall'istituto ……………….….. agenzia/filiale di ……………….... con un massimale di € ……………. e con scadenza ……………..
3. L'appaltatore ha stipulato inoltre un'assicurazione di responsabilità civile per danni a terzi, nell'esecuzione dei lavori, per la medesima durata, con polizza numero …………………… emessa in data …………………. dalla società/dall'istituto ……………….………………………………….. agenzia/filiale di ……………….... con un massimale di € ……………. e con scadenza ...………...
4. L'appaltatore si obbliga a rinnovare alla scadenza e per tutta la durata del presente contratto le polizze di cui ai punti precedenti e a mantenerle efficaci e valide. Il RUP, avvalendosi se previsto del direttore dei lavori, verificherà il puntuale rinnovo delle polizze di cui al presente articolo e, in caso di mancato rinnovo entro i termini di scadenza, il contratto con l’appaltatore deve intendersi risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile oltre al risarcimento di eventuali danni e delle spese.
      Articolo. 17. Codice di comportamento dei dipendenti pubblici
1. L’appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento interno approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 314 del 10 ottobre 2018.
2. A tal fine si dà atto che la stazione appaltante ha trasmesso all’appaltatore, ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. n.62/2013, copia del codice di comportamento interno stesso, per una sua più completa e piena conoscenza. L’appaltatore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell’avvenuta comunicazione.
3. La violazione degli obblighi di cui alla Deliberazione della Giunta Comunale sopra richiamata, può costituire causa di risoluzione del contratto.
4. La stazione appaltante, verificata l’eventuale violazione, contesta per iscritto all’appaltatore il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.
Articolo 18. Documenti che fanno parte del contratto
1. Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti:
- il capitolato generale d’appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000 n. 145, per quanto applicabile;
- la determinazione dirigenziale n. 164 del 02/02/2022 con allegati i verbali di gara;
- eventuale l’atto di raggruppamento temporaneo d’imprese con mandato di rappresentanza in data _____________ n. _____ di Repertorio e n. ________ di Raccolta del Dott. ______, Notaio in __________ iscritto presso il Collegio Notarile del Distretto di ________, registrato a ________ il ___/_____/_______ al n. ______ Serie ___;
- le dichiarazioni di cui all’art. 9 comma 1;
- l’offerta tecnica;
- l’elenco prezzi unitari;
- gli elaborati grafici progettuali;
- il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e i Piani Operativi di Sicurezza (POS);
- il cronoprogramma;
- le relazioni e gli elaborati presentati dall’appaltatore in sede di offerta;
- le polizze di garanzia.
2. Le parti dichiarano di conoscere e di accettare i predetti documenti.
Articolo 19. Richiamo alle norme legislative e regolamentari
1. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto e nel Capitolato speciale d’appalto si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare le norme contenute nel Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016, nel regolamento generale approvato con DPR 05/10/2010, n. 207, per le parti ancora in vigore nel capitolato generale di appalto approvato con D.M. dei Lavori Pubblici 19/04/2000, n. 145, per le parti ancora in vigore nel Decreto Legislativo del 09/04/2008 n.81 e nel D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 07/03/2018 n. 49.
      Articolo 20. Trattamento dei dati personali
1. Le parti danno atto che è stato provveduto, in sede di procedura di gara per l’appalto in oggetto ai sensi del Regolamento UE 2016/679, a fornire l’informativa per i dati personali trattati nell’ambito del presente procedimento o in ulteriori documenti ad esso collegati, esclusivamente ai fini della conclusione della procedura di gara e del presente contratto e per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso.
2. Le parti si impegnano a non comunicare i predetti dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell’esecuzione del contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali. In particolare il trattamento si svolgerà nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del regolamento Ue 2016/679 e dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso regolamento, garantendo, ai sensi dell'art. 32 del regolamento UE 2016/679, la loro sicurezza con adeguate misure di protezione al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale. I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative procedure.
3. La stazione appaltante tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l’esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi. Con la sottoscrizione del presente contratto l’appaltatore acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti, tramite il sito internet www.comune.venezia.it.
Articolo 21. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale
1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.
2. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.
E richiesto, io Segretario Generale, ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura alle parti contraenti che da me interpellate lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà liberamente espressa, approvandolo in ogni sua parte e dispensandomi dalla lettura degli allegati per essere essi già a loro personale conoscenza.
Scritto da persona di mia fiducia, il presente contratto, che consta di n. 24 fogli, questo compreso, viene sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e successive modifiche (Codice dell’Amministrazione Digitale), dalle parti e da me Ufficiale rogante.
Il Legale Rappresentante dell'impresa/raggruppamento --------------------
Il Dirigente dell’Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti ---------------
Il Segretario Generale – Dott.ssa Silvia Asteria